Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS023 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 10-05-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Planificación del Sprint III — integración backend con datos reales de Supabase

JM, RA, LS: Revisión de deuda técnica y prioridades para evaluación parcial 2

Detalle Reunión

LS: Expone estado actual del backend — propone migrar desde datos mock a PostgreSQL real en Supabase

JM: Identifica que el catálogo frontend aún usa mockData.ts — propone conectarlo al API REST

RA: Propone tabla historial_precios para almacenar scraping de precios con fecha y comercio

Equipo define prioridades: (1) BD real, (2) scraping Lider, (3) clasificación de productos por tipo

LS: Propone crear tabla tipos en Supabase con 15 categorías para clasificar los 5.652 productos

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Migración datos reales | Conectar frontend al API REST del backend eliminando mockData.ts |
| Tabla historial_precios | Crear estructura para almacenar scraping histórico con fecha y comercio |
| Tabla tipos | Crear 15 tipos: Vacuno, Cerdo, Pollo, Cordero, Pescados, Mariscos, Embutidos, Vegano, Interiores, Cerveza, Vino, Destilado, Gaseosa, Jugo, Agua |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Crear tabla tipos en Supabase y asignar tipo a productos por SQL | 14-05-2026 | LS |
| Diseñar estructura historial_precios y configurar Supabase | 14-05-2026 | JM |
| Implementar scraper Node.js + Playwright para Lider | 14-05-2026 | RA |

Observaciones

Reunión de inicio Sprint III. Se define hoja de ruta para integración con datos reales.

Duoc UC