Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS033 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 09-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

RA: Plan B frontend — refactorización de CreateEvent.tsx y extracción de componentes

RA: Limpieza de componentes shadcn no instalados (33 errores TypeScript → 0)

RA: Consolidación de utilidades duplicadas (formatPrice, calcularEdad, alcohol)

Detalle Reunión

RA: Implementa F-01 — extrae ModalVerificacionEdad.tsx, QuoteStep.tsx y ConfigStep.tsx desde CreateEvent.tsx monolítico; archivo pasa de 781 a 505 líneas (-35%)

RA: Implementa F-03 + F-14 — crea utils/alcohol.ts con esProductoAlcoholico y tieneProductosAlcoholicos; elimina duplicaciones en CreateEvent y ProductCatalogStep

RA: Implementa F-04 — crea contratacionesApi.ts y obtenerDetalleEvento en eventosApi.ts; elimina fetch directos

RA: Implementa F-05 — crea utils/age.ts y utils/generateId.ts; elimina utils/localStorage.ts

RA: Implementa F-06 — consolida formatPrice en utils/format.ts; elimina 6 duplicaciones en distintos componentes

RA: Implementa F-07 — Profile.tsx usa calcularEdad desde utils/age en vez de función local

RA: Implementa F-08 — crea ConfirmDialog.tsx y hook useConfirm.ts; reemplaza window.confirm en Dashboard y CostSplitStep

RA: Implementa F-11 — crea hook useDebouncedCallback.ts; aplica en IaSugerencias

RA: Implementa F-13 — elimina Root.tsx y aplana routes.tsx

RA: Implementa F-15 — consistencia de rutas resuelta como efecto de F-13

RA: Elimina 22 archivos shadcn no instalados de src/app/components/ui/ y eventoProductosApi.ts huérfano

RA: Limpia imports sin uso en AsadorStep, EventDetail, QuoteStep, CreateEvent

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Frontend Plan B | 11 de 11 ítems completados — frontend production-ready |
| Errores TypeScript | tsc --noEmit baja de 33 a 0 errores tras la limpieza de shadcn |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Push Plan B frontend a main | 10-06-2026 | RA |
| Iniciar Plan C — C-03 y C-05 | 11-06-2026 | RA |

Observaciones

Sesión de trabajo individual de RA. Plan B frontend 100% completo (11/11 ítems).

Duoc UC