Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS036 | 1.0 | Minuta de Reunión | Joaquín Meneses |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 16-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM: Plan C — C-07 implementación de auditoría de productos (entidad, repositorio, feed admin)

JM: Integración de auditoría en el scraper (creación y enriquecimiento de productos)

RA: C-06 panel admin — diseño de métricas a implementar

Detalle Reunión

JM: Crea AuditoriaProducto.java mapeando la tabla auditoria_productos ya existente en la BD

JM: Crea AuditoriaProductoDTO.java con proyección que incluye nombre del producto para el feed admin

JM: Crea AuditoriaProductoRepository.java con query JPQL con join a Producto retornando últimos N registros ordenados por fecha

JM: Agrega método obtenerFeedAuditoriaProductos() en AdminService.java

JM: Agrega endpoint GET /api/admin/auditoria-productos en AdminController.java

JM: Actualiza scraper productoService.js — nueva función registrarAuditoriaProducto() llamada al insertar producto nuevo (accion: 'creado')

JM: Actualiza enriquecimientoService.js — captura snapshot previo con obtenerEstadoActual() y registra auditoría tras enriquecimiento exitoso (accion: 'enriquecido')

JM: Elimina EventoProductoController.java — código huérfano; la creación de productos de evento ocurre en crearEventoCompleto de EventoService

RA: Define con JM las 3 métricas para C-06: total usuarios, eventos por estado, top 10 productos más seleccionados

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| C-07 | Implementado — auditoría activa en scraper para acciones creado y enriquecido |
| C-06 | RA implementa AdminService, AdminController y AdminDashboard en próxima sesión |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Push C-07 a main | 17-06-2026 | JM |
| Implementar C-06 panel admin con métricas reales | 17-06-2026 | RA |

Observaciones

C-07 implementado. La tabla auditoria_productos ya existía en la BD — no requirió migración de esquema.

Duoc UC