Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS037 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 17-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

RA: Plan C — C-06 panel de administración con métricas reales desde el backend

RA: Validación de rol admin a nivel de backend en AdminService

RA: Análisis de C-04 (tarifa dinámica asador) — postergado

Detalle Reunión

RA: Crea AdminMetricasDTO.java con totalUsuarios, eventosPorEstado (lista) y productosMasSeleccionados (top 10)

RA: Agrega countEventosPorEstado() en EventoRepository con query JPQL que agrupa por estado

RA: Agrega findProductosMasSeleccionados(Pageable) en EventoProductoRepository con query JPQL ordenada descendente

RA: Crea AdminService.java que orquesta las 3 queries; usa UsuarioRepository.count() para total de usuarios

RA: Agrega verificarRolAdmin() en AdminService que lee el userId del SecurityContext, consulta la BD y lanza 403 si el rol no es admin

RA: Crea AdminController.java con endpoint GET /api/admin/metricas

RA: Crea adminApi.ts en frontend con tipos AdminMetricas y función obtenerMetricasAdmin()

RA: Actualiza AdminDashboard.tsx — reemplaza placeholder 'en desarrollo' por tarjetas de métricas y gráficos de barra con divs/Tailwind

RA: Analiza C-04 — requiere columnas tarifa_base y tarifa_por_persona en maestros_parrilleros; equipo acuerda postergar

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| C-06 | Completado — métricas reales implementadas con validación de rol en backend |
| C-04 | Postergado — requiere migración de BD y decisión del equipo sobre valores a cargar |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Commit y push C-06 a main | 18-06-2026 | RA |
| Coordinar merge general con JM para integrar todos los cambios | 18-06-2026 | RA |

Observaciones

C-06 completado. La validación de rol en backend es un hallazgo de seguridad no contemplado originalmente en el Plan C.

Duoc UC