Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS024 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 14-05-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Revisión del scraper de Lider implementado y configuración de Supabase

JM, RA, LS: Implementación de entidad Tipo y relación con Producto en Spring Boot

Detalle Reunión

RA: Presenta scraper funcional para lider.cl con Playwright — extrae nombre, precio, imagen y SKU

LS: Muestra configuración de Supabase con HikariCP limitado a 3 conexiones para plan gratuito

JM: Presenta entidad Tipo.java y relación ManyToOne con Producto.java en Spring Boot

RA: Detecta error 500 al cargar productos — valores NaN en campo precio de historial_precios

LS: Resuelve el error NaN con query SQL: UPDATE historial_precios SET precio = NULL WHERE precio::text = 'NaN'

Equipo acuerda asignar tipos a 3.940 productos mediante queries SQL masivos por keyword

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Scraper Lider | Scraper funcional con Playwright extrayendo productos y precios de lider.cl |
| Fix error NaN | Resolver valores NaN en historial_precios con UPDATE SQL en Supabase |
| Entidad Tipo | Crear Tipo.java con relación ManyToOne a Producto para clasificación de catálogo |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Ejecutar queries SQL masivos para asignar tipo a 3.940 productos | 17-05-2026 | LS |
| Actualizar ProductoRepository con LEFT JOIN a tabla tipos | 17-05-2026 | JM |
| Agregar campo tipo en ProductoResponseDTO | 17-05-2026 | RA |

Observaciones

Reunión de avance Sprint III. Scraper funcional y BD real conectada. Error NaN resuelto.

Duoc UC