Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS040 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 20-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

RA: Plan C — C-08 eliminación de Zona_Operacion del diccionario de datos v3

RA: Generación de documentación EP3 — Manual de Usuario v1.0

RA: Generación de documentación EP3 — Verificación de Alcances v1.0 e Informe de Cierre v1.0

Detalle Reunión

RA: Implementa C-08 — elimina tabla Zona_Operacion del Diccionario de Datos; genera Diccionario_datos_v4.docx con validación XML correcta

RA: Confirma con equipo que Zona_Operacion no existe en la BD ni en el código — decisión correcta eliminarla del diccionario

RA: Genera Manual_Usuario_BASADOS_v1.docx con 8 módulos documentados: autenticación, dashboard, wizard, catálogo, asador, perfil, notificaciones/PDF y panel admin

RA: Genera Verificacion_Alcances_BASADOS_v1.docx con 30 entregables del proyecto, herramientas y técnicas, y espacio para firma del docente

RA: Genera Informe_Cierre_BASADOS_v1.docx con 7 secciones: información general, aceptación final, artefactos, recursos, lecciones aprendidas, post-implantación y no conformidades

RA: Documenta en no conformidades los ítems C-02, C-04 y C-07 con severidad y motivo

JM: Revisa documentos y confirma que la información técnica es correcta

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| C-08 | Completado — Diccionario de datos v4 sin referencia a Zona_Operacion |
| Documentación EP3 | Manual, Verificación de Alcances e Informe de Cierre generados y revisados por el equipo |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Subir documentación EP3 al repositorio GitHub | 21-06-2026 | RA |
| Preparar presentación PPT para defensa EP3 | 21-06-2026 | JM |
| Generar minutas BAS030-BAS041 para el informe EP3 | 21-06-2026 | RA |

Observaciones

C-08 completado. Documentación EP3 generada. Plan C cierra con 6 de 8 ítems implementados (C-02 y C-04 quedan como no conformidades).

Duoc UC