Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS018 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 26-04-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Revisión del catálogo de productos implementado y ajustes de UX

JM, RA, LS: Discusión sobre restricción de alcohol para menores de edad

Detalle Reunión

JM: Presenta catálogo con más de 130 productos organizados por categoría y subcategoría

RA: Propone sistema de verificación de edad al seleccionar bebidas alcohólicas

LS: Sugiere agregar campo fecha de nacimiento en el registro de usuario

Equipo acuerda implementar modal de verificación de edad y restricción automática para menores

RA: Propone filtro de dos niveles en proteínas (animal → tipo de corte)

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Verificación de edad | Implementar modal que solicita fecha de nacimiento al seleccionar alcohol |
| Restricción automática | Si el usuario es menor de edad, eliminar automáticamente el alcohol del carrito |
| Filtro subcategorías | Agregar filtro de dos niveles en proteínas: animal y tipo de corte |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Implementar ModalVerificacionEdad en CreateEvent.tsx | 29-04-2026 | RA |
| Agregar campo fechaNacimiento en Register.tsx y localStorage.ts | 29-04-2026 | JM |
| Expandir catálogo con cortes de vacuno, cerdo, pollo y cordero | 29-04-2026 | LS |

Observaciones

Reunión de revisión de avance. Se prioriza la experiencia de usuario y cumplimiento normativo sobre alcohol.

Duoc UC