# Informe de avances sprint II

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| Bas - 02 | 5.0 | Taller Aplicado de Programación |  | Rodrigo Ampuero |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 28-05-2026 |  | Duoc UC. | Plataforma de planificación de asados inteligentes BASADOS |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sanchez Hidalgo | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses Lillo | Basados | +56964706772 | jo.meneseslduocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero Orellana | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

# Introducción

El presente sprint corresponde al desarrollo del módulo de interfaz de usuario (frontend) de la plataforma BASADOS, con foco en la experiencia de planificación de eventos tipo asado. El sprint tuvo como objetivo implementar múltiples funcionalidades clave orientadas al usuario final, incluyendo la selección de productos mediante un catálogo visual expandido, la integración del servicio de maestro asador a domicilio y  el rediseño del perfil de usuario. Además, durante este sprint se avanzó significativamente en la consolidación de la arquitectura backend de la plataforma, integrando PostgreSQL mediante Supabase, implementando persistencia de datos reales y estableciendo una estructura de scraping automatizado para cotizaciones dinámicas de productos desde comercios externos.

# Resumen Sprint

Durante este sprint se logró:

- Desarrollar módulo de maestro asador a domicilio con perfil, calificación, zonas de operación y tarifas

- Rediseñar página de perfil de usuario con edición de nombre y visualización de mayoría de edad

- Implementar Navbar diferenciado para administrador con accesos específicos

- Crear componente Footer consistente en las páginas principales

- Actualizar logo oficial BASADOS en toda la plataforma (frontend y PDF)

- Actualizar colores del PDF de resumen para coincidir con nueva identidad visual

- Publicar todos los cambios en rama nueva-interfaz-evento en GitHub

- Mejorar el diseño de la base de datos.

- Configurar  plataforma Supabase

- Implementación de Backend con integración a Supabase

- Implementación de la estructura web Scraping para comercio Lider, Jumbo y Tottus

- Eliminación de estructuras legacy para pruebas (base de datos, scraping)

- Migración desde estructuras legacy a arquitectura basada en Supabase PostgreSQL

- Implementación de scraping automatizado utilizando Playwright y Node.js

- Implementación de sistema de cotización dinámica basado en datos reales

📅 Ejecución: Abril 2026 - Mayo 2026

# Tareas realizadas

### Servicio de Maestro Asador

- Implementar nuevo paso en el wizard de creación de eventos entre catálogo y configuración

- Implementar pantalla de selección: ¿desea contratar maestro asador? (Sí / No)

- Crear catálogo de 5 maestros asadores simulados con: nombre, calificación, descripción, zonas de operación, formas de pago y tarifas

- Calcular tarifa dinámicamente según número de participantes (tarifa base + tarifa por persona)

- Mostrar costo del maestro mostrado separado del costo de productos en el resumen del evento

### Perfil de Usuario

- Eliminación del perfil hardcodeado (usuario Juan de demo)

- Mostrar datos reales del usuario logueado

- Permitir edición de nombre directamente desde el perfil

- Visualizar de fecha de nacimiento con badge de mayoría de edad (verde) o restricción de alcohol (amarillo)

- Acciones rápidas reorganizadas en grilla de 2 columnas

### Navbar y Navegación

- Nuevo componente NavbarAdmin con accesos específicos para el administrador

- Incorporar badge visual 'Panel Admin' diferenciador en el navbar de administrador

- Incorporar botón 'Ver app' en navbar admin para volver al dashboard de usuario

- Logo actualizado en Navbar y Login reemplazando el emoji de fuego por imagen oficial

### Footer

- Nuevo componente Footer integrado en páginas principales (Home, Login, Register, Profile, PriceComparison)

- Incorporar footer con logo, navegación y datos del proyecto académico

- Footer de Home actualizado con logo oficial

### Identidad Visual y PDF

- Logo oficial BASADOS actualizado en toda la plataforma

- PDF de resumen actualizado con nuevo logo y colores naranja de la nueva identidad

- Fondo negro en celda del logo del PDF para correcta visualización

- PdfService actualizado con paleta de colores naranja/negro

### Control de Versiones

- Clonación del repositorio GitHub en entorno local

- Configuración del .gitignore para excluir carpeta target del backend

- Publicación de todos los cambios en rama nueva-interfaz-evento

### Backend y Persistencia de Datos

- Configuración de Supabase como plataforma principal de persistencia PostgreSQL

- Integración de Spring Boot con Supabase mediante JPA/Hibernate

- Diseño e implementación de estructura historial_precios para almacenamiento histórico de cotizaciones

- Separar conceptualmente entre catálogo de productos y precios dinámicos

- Implementación de persistencia de eventos basada en snapshots históricos de cotización

- Implementación de API REST para productos, eventos y cotizaciones

- Implementación de scraper Node.js + Playwright para comercio Lider

- Persistencia automática de resultados scraping en PostgreSQL

- Preparar estructura para ejecución periódica automatizada de scraping

### Correcciones y Mejoras (Sprint II - Mayo 2026)

### Expansión del Scraping a Jumbo

- Implementación de scraper para comercio Jumbo con Playwright y Node.js

- Persistencia automática de precios Jumbo en tabla historial_precios de Supabase

- Cobertura de scraping extendida a 3 comercios: Líder, Tottus y Jumbo

### Corrección de Error 500 en Carga de Productos

- Identificación de valor NaN en campo precio (BigDecimal) de tabla historial_precios

- Resolución mediante query SQL: UPDATE historial_precios SET precio = NULL WHERE precio::text = ‘NaN’

- Productos cargando correctamente desde backend real con 1.047 productos con precio vigente

### Catálogo de Productos con Filtros y Clasificación por Tipo

- Creación de tabla tipos en Supabase para clasificar productos por categoría (Vacuno, Cerdo, Pollo, Cerveza, Vino, etc.)

- Asignación masiva de tipos a 3.940 productos mediante queries SQL por categoría y keywords en nombre

- Actualización de entidad Producto.java y creación de entidad Tipo.java en Spring Boot con relación ManyToOne

- Implementación de filtros de categoría en frontend (Todos / Proteínas / Bebestibles / Ensaladas / Insumos) con subfiltros por tipo

- Subfiltros de proteínas: Vacuno, Cerdo, Pollo, Cordero, Pescados, Mariscos, Embutidos, Vegano, Interiores

- Subfiltros de bebestibles: Gaseosas, Jugos, Aguas, Cervezas, Vinos, Destilados

### Enriquecimiento de Datos con IA (Claude Haiku)

- Extensión del servicio enriquecimientoService.js para clasificar tipo de producto mediante API Claude Haiku

- Procesamiento en lotes de 20 productos con análisis automático de: marca, calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, formato y tipo

- 852 productos enriquecidos con datos nutricionales reales desde fuentes públicas

### Módulo de Sugerencias IA en Wizard de Evento

- Implementación de IaController y IaService en Spring Boot para análisis de selección de productos

- Sugerencias contextualizadas al asado chileno: porciones recomendadas (300-400g/persona), categorías faltantes, coherencia de presupuesto

- Análisis de cotización por comercio con recomendación de dónde comprar cada categoría

### Correcciones Backend y Base de Datos

- EventoProductoController actualizado para manejar idHistorial opcional (null) evitando error 500 al crear eventos

- ProductoResponseDTO actualizado con campo tipo para exponer clasificación en API REST

- Configuración de HikariCP con máximo 3 conexiones para compatibilidad con plan gratuito de Supabase (límite 15 conexiones)

- Actualización de rol de usuario administrador en Supabase Auth para acceso a panel admin diferenciado

- Optimización y consolidación del modelo relacional PostgreSQL implementado en Supabase

- Implementación de consultas optimizadas para catálogo enriquecido y comparación de precios

- Consolidación de persistencia completa backend eliminando dependencias temporales  frontend/localStorage

### Configuración de Ambiente de Pruebas en PC Externo

- Instalación y configuración de Git 2.54.0, Node.js 24 LTS, Java 17 (Microsoft OpenJDK) y Apache Maven 3.9.16 en equipo externo

- Clonación del repositorio rama debugeo y levantamiento exitoso de frontend (puerto 5173) y backend (puerto 8080)

- Configuración de variables de entorno (.env) y application.properties replicando el ambiente de producción

### Gestión de Repositorio y Control de Versiones

- Actualización de .gitignore para excluir application.properties y carpeta target del backend

- Merge exitoso de rama debugeo a main con resolución de conflictos en archivos compilados

- Protección de credenciales sensibles: API keys gestionadas por variables de entorno, no versionadas en GitHub

## Tareas postergadas

- Foto de perfil en maestros asadores

- Plantillas aprobadas de WhatsApp (Meta)

- Evaluación de la venta de alcoholes

- Autenticación de Usuarios

- Panel Administrador

# Próximo Sprint

Para el siguiente sprint se contempla:

- Base de Datos:

  - Automatización programada de procesos de scraping y actualización histórica

  - Expansión del scraping a nuevos comercios y categorías

- Autenticación:

  - Implementación de JWT para autenticación real de usuarios

  - Control de roles (usuario / administrador) desde backend

- Maestro Asador:

  - Administración de maestros desde el panel de administrador

  - Sistema de calificación y reseñas por parte de usuarios

  - Foto de perfil con carga de imagen

- Panel Administrador:

  - Visualización de estadísticas reales (eventos, usuarios, productos más seleccionados)

  - Gestión de usuarios desde el panel

  - Gestión de catálogo de productos y precios

# Anexos

- Código fuente frontend actualizado (GitHub — rama nueva-interfaz-evento)

- Capturas de interfaz: catálogo expandido, paso maestro asador, verificación de edad

- Evidencia de PDF actualizado con nuevo logo

- Diagrama de clases de base de datos propuesto

- Diagrama de arquitectura del sistema