# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| BAS016 | 1.0 | Minuta |  | Rodrigo Ampuero |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 20-04-2026 |  | Duoc UC | Cotizador de Asados |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Luis Sánchez (LS) - Joaquín Meneses (JM) - Rodrigo Ampuero (RA) | - Basados |  | lu.sanchezh@duocuc.cl jo.menesesl@duocuc.c r.ampuero@duocuc.cl |

- Temas Tratados

Integración completa del sistema frontend y backend JM Implementación de generación de PDF con resumen del evento RA Envío de correos electrónicos con PDF adjunto RA Implementación de envío de mensajes por WhatsApp mediante API de Meta RA Corrección de errores de compilación y dependencias Maven LS Subida de avances al repositorio GitHub LS Validación del flujo completo del sistema (end-to-end) JM

Detalle Reunión

- RA: Implementa generación de PDF dinámico utilizando iText - RA: Configura envío de correos con archivo PDF adjunto - RA: Integra servicio de WhatsApp mediante API de Meta - RA: Realiza pruebas de envío con respuesta exitosa (200 OK) - LS: Apoya validación de datos y estructura del sistema - JM: Apoya en revisión general del flujo del sistema - Se logra ejecutar correctamente el flujo completo: - Creación de evento - Cálculo de datos - Generación de PDF - Envío de correo - Envío de WhatsApp (respuesta API exitosa)

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Generación de PDF | Se implementa PDF con formato base, pendiente mejoras visuales |
| - Notificaciones | Se integran correo y WhatsApp como canales oficiales |
| Repositorio | Subir todos los avances a GitHub |
| Pruebas | Validar flujo completo del sistema |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| Mejorar diseño visual del PDF (alineación, estilo) | - 22-04-2026 | - RA |
| - Revisar envío real de WhatsApp (recepción en dispositivo) | - 22-04-2026 | - RA |
| - Validar datos y estructura completa del sistema | - 22-04-2026 | LS |
| Continuar mejoras del sistema general | - 22-04-2026 | JM |

Observaciones

Se logró un avance significativo al integrar servicios externos (correo y WhatsApp) El sistema ya funciona de forma completa a nivel técnico Se detecta que WhatsApp responde correctamente, pero falta validar recepción real en dispositivo Próximos pasos enfocados en mejoras visuales y validaciones finales