Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS022 | 1.0 | Minuta de Reunión | Joaquín Meneses |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 08-05-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Revisión final de correcciones y nuevas funcionalidades

JM, RA, LS: Implementación de opción 'Solo contratar maestro asador'

JM, RA, LS: Cierre y publicación en GitHub de rama arreglo_errores

Detalle Reunión

RA: Presenta correcciones: botones flotantes , texto actualizado, validación sin productos

JM: Muestra nueva página SeleccionServicio que permite elegir entre planificar asado o solo contratar maestro

LS: Confirma funcionamiento de ContratarAsador.tsx como página independiente con selector de personas

Equipo verifica que la restricción de alcohol bloquea el avance si el menor solo seleccionó alcohol

RA: Expande bebestibles con separación Sin Alcohol / Con Alcohol y subcategoría Destilados

Equipo hace commit final y push a rama arreglo_errores — verificado en GitHub

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Página SeleccionServicio | Pantalla intermedia después del inicio que ofrece planificar asado o contratar maestro |
| ContratarAsador standalone | Página independiente para contratar maestro sin crear evento completo |
| Validación alcohol | Bloquear avance si menor solo seleccionó alcohol y no quedan productos |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Publicar rama arreglo_errores en GitHub con todos los cambios | 08-05-2026 | RA |
| Hacer Pull Request de arreglo_errores hacia nueva-interfaz-evento | 10-05-2026 | JM |
| Preparar documentación: plan de pruebas, diccionario de datos y avance Sprint II | 10-05-2026 | LS |

Observaciones

Reunión de cierre de correcciones. Todas las funcionalidades verificadas. Código publicado en GitHub exitosamente.

Duoc UC