Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS026 | 1.0 | Minuta de Reunión | Joaquín Meneses |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 20-05-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Revisión del enriquecimiento IA y estado del catálogo con datos reales

JM, RA, LS: Planificación del módulo de sugerencias IA en el wizard de evento

Detalle Reunión

RA: Presenta enriquecimientoService.js — procesa lotes de 20 productos con Claude Haiku extrayendo calorías, proteínas, grasas y tipo

LS: Confirma 852 productos enriquecidos con datos nutricionales reales de 5.652 totales

JM: Propone IaService en Spring Boot para generar sugerencias contextualizadas al asado chileno

RA: Define el prompt: analizar productos seleccionados, asistentes, tipo de asado y presupuesto

Equipo acuerda usar modelo claude-haiku-4-5 para mantener costo bajo en producción

LS: Propone también módulo de análisis de cotización comparando precios entre comercios

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| EnriquecimientoService | Servicio Node.js que procesa productos en lotes de 20 con Claude Haiku |
| IaService Spring Boot | Servicio Java que llama a Anthropic API para sugerencias en tiempo real |
| Análisis cotización IA | Módulo que compara precios entre Lider, Tottus y Jumbo y recomienda dónde comprar |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Implementar IaService.java e IaController.java en Spring Boot | 22-05-2026 | JM |
| Implementar componente IaSugerencias.tsx en el catálogo | 22-05-2026 | RA |
| Implementar scraper Jumbo para ampliar cobertura de cotización | 22-05-2026 | LS |

Observaciones

Reunión de planificación. Se define arquitectura del módulo IA y se amplía el scraping a Jumbo.

Duoc UC