Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS027 | 1.0 | Minuta de Reunión | Joaquín Meneses |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 22-05-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Revisión del módulo IaService y componente IaSugerencias

JM, RA, LS: Revisión del scraper Jumbo implementado

JM, RA, LS: Corrección del EventoProductoController para historial opcional

Detalle Reunión

JM: Presenta IaService.java — llama a Anthropic API con contexto de asistentes, tipo de asado, presupuesto y productos seleccionados

RA: Muestra IaSugerencias.tsx integrado en panel lateral del catálogo con debounce de 1.5 segundos

LS: Presenta scraper Jumbo funcional — 3 comercios cubiertos: Lider, Tottus y Jumbo

JM: Detecta error 500 en EventoProductoController cuando idHistorial es null — corregido con campo nullable

RA: Detecta problema con API key de Anthropic expirada — se coordina renovación con el equipo

Equipo decide usar variable de entorno ANTHROPIC_API_KEY para no exponer la key en el código

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| IaService | Servicio Spring Boot que analiza selección de productos y genera recomendaciones en español |
| Scraper Jumbo | Cobertura de scraping extendida a 3 comercios: Lider, Tottus y Jumbo |
| EventoProducto fix | idHistorial pasa a ser nullable en EventoProductoController para evitar error 500 |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Coordinar renovación de API key de Anthropic con todo el equipo | 23-05-2026 | LS |
| Actualizar .gitignore para excluir application.properties con credenciales | 23-05-2026 | RA |
| Probar sugerencias IA con productos reales del catálogo | 23-05-2026 | JM |

Observaciones

Reunión de revisión. Módulo IA implementado en backend y frontend. Scraping completo en 3 comercios.

Duoc UC