# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 3 | 1.0 | Minuta |  | Joaquín Meneses |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14-03-2023 |  | Duoc UC | Cotizador de Asados |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Luis Sanchez | - Basados |  |  |
| - Joaquìn Meneses |  |  | lu.sanchezh@duocuc.cl jo.menesesl@duocuc.cl r.ampuero@duocuc.cl |
| - Rodrigo Ampuero |  |  |  |

- Temas Tratados

Delimitar alcances determinar clases determinar metodología y metas prototipo / mockup

Detalle Reunión

Avanzamos en determinar las funciones a implementar en el proyecto. Establecimos requerimientos para la primera entrega, tipos de diagramas. Establecemos crear un prototipo funcional usando Balsamic. Coordinación para próxima reunión acerca del mockup

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Creación de mockup | Utilizar Balsamic |
|  | reunión viernes 20 para la creación del mockup. Clases a incluir. |
| Uso de inteligencia Artificial | JM Se llegó al acuerdo de utilizar inteligencia artificial para el comparador de precios. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Creación de la cuenta Balsamic - Bocetos e Ideas | - 20-03-26 | - Joaquin |
| - Bocetos e Ideas | - 20-03-26 | - Rodrigo - Luis |

Observaciones