Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS030 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 02-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

RA, JM, LS: Reunión de kickoff post-EP2 — revisión de retroalimentación recibida

RA, JM, LS: Identificación de brechas entre lo documentado y lo implementado

RA, JM, LS: Definición del Plan C de mejoras y priorización de ítems

Detalle Reunión

Equipo revisa los comentarios del profesor Fabián Saldaño sobre la evaluación EP2

RA: Propone Plan C con 8 ítems: C-01 a C-08, clasificados por severidad e implementabilidad

JM: Confirma que C-01 (endpoint borrador sin @GetMapping) es el bug de mayor impacto funcional

LS: Propone abordar mejoras del scraper en Plan B para dejarlo production-ready

Equipo acuerda orden de trabajo: Plan B primero (scraper, backend, frontend), luego Plan C

RA: Crea documento Plan C con descripción de cada ítem, causa raíz y solución propuesta

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Plan B | LS aborda scraper, JM aborda backend, RA aborda frontend en sesiones separadas |
| Plan C | RA lidera implementación de ítems implementables directamente (C-03, C-05, C-06, C-08) |
| Documentación EP3 | Iniciar preparación de documentos requeridos para evaluación parcial 3 |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Crear rama de trabajo y comenzar Plan B scraper | 05-06-2026 | LS |
| Comenzar Plan B backend — capa de servicios EventoService | 07-06-2026 | JM |
| Comenzar Plan B frontend — refactorizar CreateEvent.tsx | 09-06-2026 | RA |

Observaciones

Reunión de planificación post-EP2. Se define hoja de ruta para las últimas 3 semanas del proyecto.

Duoc UC