Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS031 | 1.0 | Minuta de Reunión | Luis Sánchez |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 05-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

LS: Plan B scraper — migración de credenciales a variables de entorno

LS: Correcciones de configuración headless y idComercio en scrapers

LS: Validación de API key Anthropic al inicio del servidor

Detalle Reunión

LS: Migra credenciales de BD desde hardcoded a variables de entorno en config/database.js

LS: Agrega require('dotenv').config() en server.js y crea scraper-basados/.env.example como plantilla

LS: Actualiza .gitignore para excluir scraper-basados/.env del repositorio

LS: Implementa S-04 — cambia headless: false a headless: true en los 4 scrapers (Lider, Tottus, Jumbo, server.js)

LS: Implementa S-09 — BATCH_SIZE pasa a ser configurable vía variable de entorno ENRIQUECIMIENTO_BATCH_SIZE con fallback a 20

LS: Implementa S-10 — validación de ANTHROPIC_API_KEY al arrancar; si no está definida el servidor falla inmediatamente con process.exit(1)

LS: Implementa S-07 — corrige idComercio hardcodeado en Lider usando obtenerComercioId('Lider') consistente con Jumbo y Tottus

RA: Revisa cambios y confirma que las variables de entorno están documentadas correctamente

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Variables de entorno scraper | Documentar todas las variables en .env.example antes del push |
| Scraper production-ready | Todos los miembros del equipo deben configurar su .env local antes de correr el scraper |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Hacer push de cambios Plan B scraper a main | 06-06-2026 | LS |
| Iniciar Plan B backend — EventoService y capa de servicios | 07-06-2026 | JM |

Observaciones

Sesión de trabajo individual de LS. 4 de 11 ítems del scraper completados (S-04, S-07, S-09, S-10).

Duoc UC