Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS035 | 1.0 | Minuta de Reunión | Joaquín Meneses |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 13-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM: Implementación de cuota diaria de tokens IA por usuario e invitado (IaCuotaService)

JM: Flujo de acceso para usuarios no registrados a cotizaciones y maestros asadores

JM: Manejo de error 429 en frontend cuando se agota la cuota de IA

Detalle Reunión

JM: Crea IaCuotaService.java con cuota diaria por tokens reales: invitado (por IP) 20.000 tokens/día, autenticado (por ID) 40.000 tokens/día con reset automático a medianoche hora Chile

JM: IaController.java implementa chequeo de cuota antes de llamar a Claude y retorna HTTP 429 con mensaje claro si se agota

JM: Crea entidad IaUsoInvitado.java y IaUsoInvitadoRepository.java para persistir uso por IP en tabla ia_uso_invitados

JM: Agrega campos iaTokensConsumidos e iaFechaReset a Usuario.java para cuota de usuarios autenticados

JM: IaService.java lee usage.input_tokens + usage.output_tokens de la respuesta de Claude e incluye tokensConsumidos en el DTO

JM: SecurityConfig.java agrega /api/cotizaciones, /api/maestros-parrilleros/** y /api/ia/** a permitAll para acceso sin login

RA: Actualiza iaApi.ts — exporta constante LIMITE_IA_ALCANZADO y detecta HTTP 429 específicamente antes del chequeo genérico

RA: IaSugerencias.tsx e IaCotizacion.tsx distinguen error 429 del genérico mostrando mensaje específico de límite alcanzado

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Cuota IA | Invitado: 20.000 tokens/día por IP · Autenticado: 40.000 tokens/día por usuario ID |
| Acceso invitado | Rutas de cotización, maestros y IA accesibles sin autenticación según SecurityConfig |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Aplicar migraciones SQL de ia_uso_invitados y columnas en usuarios a Supabase | 14-06-2026 | JM |
| Push cambios cuota IA a main | 14-06-2026 | JM |

Observaciones

Sistema de cuota de IA implementado end-to-end. Pendiente aplicar migraciones SQL en producción.

Duoc UC