Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS038 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 18-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

RA, JM: Merge general — integración de cambios de Plan B y Plan C en rama main

RA, JM: Resolución de conflicto en NotificacionController.java

RA: Estrategia git para commits pendientes y sincronización del equipo

Detalle Reunión

RA: Ejecuta git stash, git pull y git stash pop para proteger cambios locales antes del merge

JM: Pull de main trae refactor Plan B backend — nuevos services ContratacionService y MaestroParrilleroService, eliminación de GastoEvento, nuevos tipos en frontend

RA y JM detectan conflicto en NotificacionController.java: JM agregó import jakarta.validation.Valid; RA agregó PdfService, HttpHeaders, MediaType

RA resuelve conflicto combinando ambos imports — se agrega @Valid también al endpoint /resumen/pdf por consistencia

RA: Realiza commits separados para C-03 (fix: persistir edicion de nombre) y C-05 (feat: descarga directa PDF)

RA: Realiza commit de C-06 (feat: panel admin con metricas reales — 7 archivos, 404 inserciones)

RA: Ejecuta git pull + merge commit para integrar cambios del compañero sin conflictos adicionales

RA: Push exitoso — main queda en commit 9f7db90 con todos los cambios integrados

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Conflicto NotificacionController | Resuelto — se combinaron ambos sets de imports correctamente |
| Main sincronizado | Todos los cambios de Plan B y Plan C disponibles en rama main |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Verificar que npm run dev y mvn spring-boot:run corren sin errores tras el merge | 19-06-2026 | RA |
| Iniciar documentación EP3 — manual de usuario e informe de cierre | 20-06-2026 | RA |

Observaciones

Merge exitoso. Main sincronizado con 100% del Plan B y 5 de 8 ítems del Plan C implementados.

Duoc UC