Acta de Constitución

Plataforma web inteligente para la organización y planificación de asados grupales

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	4

Solución Propuesta	4

Objetivos del proyecto	4

Objetivos de desarrollo	5

Entregables	5

Descripción del sistema	6

Requerimientos de alto nivel	6

Premisas y restricciones	6

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	6

Tipo de Interfaz de Hardware	7

Tipo de Interfaz de Software	8

Tipo de Interfaz de Usuario	8

Requisitos de aprobación del proyecto	9

Aprobaciones y control de cambios	9

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | BASADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Plataforma web inteligente para la organización y planificación de asados grupales |
|  | Fecha de inicio/fin | 03-2026 / 06-2026 |
|  | Cliente | Duoc UC |
|  | Patrocinador principal | Duoc Uc |
|  | Jefe de Proyecto | Joaquín Meneses Lillo |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Definición del proyecto | Marzo 2026 |
| Diseño de solución (diagramas) | Abril 2026 |
| Diseño de solución (diagramas) | Mayo 2026 |
| Integración IA y funcionalidades | Junio 2026 |
| Entrega final del proyecto | Junio 2026 |

## Presupuesto estimado

El proyecto BASADOS se simula como un desarrollo real considerando recursos humanos e infraestructura. Desarrollo: Equipo de 3 personas (Rodrigo Ampuero, Luis Sánchez y Joaquín Meneses), trabajando 4 semanas (360 horas totales). Valor hora estimado: $8.000 CLP. Costo desarrollo: $2.880.000 CLP Infraestructura (mensual): - Backend, frontend y base de datos $40.000 CLP mensual Operación (mensual): - Mantención, soporte y mejoras $100.000 CLP mensual ## Resumen final Costo inicial: $2.880.000 CLP Costo mensual: $140.000 CLP

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

• Mejorar la organización de actividades sociales mediante tecnología • Reducir errores en la planificación de asados • Optimizar el uso de recursos y costos • Incorporar inteligencia artificial en procesos cotidianos • Generar una solución escalable con potencial de crecimiento

## Justificación del proyecto – Contexto

La organización de asados es una actividad frecuente en el contexto social chileno, sin embargo, actualmente se realiza de forma manual y desestructurada. Los usuarios utilizan múltiples herramientas no integradas, lo que genera desorden, errores en la estimación de insumos y dificultades en la gestión de gastos. En este contexto, surge la necesidad de una solución tecnológica que permita centralizar la información, automatizar el proceso y mejorar la toma de decisiones.

## Problema-Necesidad

La planificación de asados grupales presenta múltiples dificultades, tales como: • Falta de organización entre participantes • Mala estimación de insumos • Gastos mal distribuidos • Falta de comparación de precios • Información dispersa Esto genera ineficiencia, errores y una experiencia negativa para los usuarios.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

BASADOS es una plataforma web que permite planificar asados de forma eficiente, integrando funcionalidades como: • Cálculo automático de insumos • Comparación de precios entre comercios • División de gastos entre participantes • Cálculo estimado de calorías del evento • Generación de recomendaciones mediante inteligencia artificial • Servicio de asado a domicilio • Generación de resumen y envío por WhatsApp La solución busca automatizar el proceso de planificación, mejorar la experiencia del usuario y optimizar la toma de decisiones.

## Objetivos del proyecto

| Rango | Evaluación |
| --- | --- |
| 0% - 30% | Deficiente |
| 31% - 60% | Regular |
| 61% - 80% | Bueno |
| 81% - 100% | Excelente |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una plataforma web funcional para la planificación de asados. | Resultado obtenido: 93% Se implementaron las funcionalidades principales: login, creación de eventos, cálculo, generación de PDF y envío por correo y WhatsApp. Evaluación: Excelente (≥ 81%) |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | Resultado obtenido: 96% El sistema funciona de manera estable, sin errores críticos en ejecución. Evaluación: Excelente |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Cumplir con los tiempos establecidos. | Resultado obtenido: 100% El proyecto fue entregado dentro de los plazos establecidos. Evaluación: Excelente |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Optimizar el uso de recursos. |  | Resultado obtenido: 3% de desviación El proyecto se mantuvo dentro del presupuesto estimado. Evaluación: Excelente |

## Objetivos de desarrollo

• Diseñar la arquitectura del sistema • Implementar funcionalidades principales • Integrar inteligencia artificial • Desarrollar base de datos • Validar el funcionamiento del sistema

## Entregables

• Acta de constitución • Diagramas (UML, actividades, Ishikawa) • Mockups del sistema • Código fuente del sistema • Presentación final • Documentación del proyecto

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

• Registro de eventos y participantes • Cálculo automático de insumos • Comparación de precios • División de gastos • Generación de recomendaciones (IA) • Cálculo de calorías • Servicio a domicilio • Generación de reportes

## Premisas y restricciones

Premisas: • Acceso a internet • Usuarios con conocimientos básicos de tecnología Restricciones: • Tiempo limitado de desarrollo • Proyecto de carácter académico • Uso de herramientas disponibles

## Riesgos iniciales de alto nivel

• Dificultad en integración de APIs • Problemas en implementación de IA • Limitaciones de tiempo • Errores en desarrollo del sistema

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

• Lenguaje: Java • Arquitectura: Cliente-servidor • Base de datos: Relacional • IA: Árbol de decisión • Cloud: Implementación en entorno PaaS

## Tipo de Interfaz de Hardware

El sistema BASADOS está diseñado para operar en equipos de usuario final y servidores web, considerando los siguientes requerimientos mínimos: Dispositivos de cliente Computadores de escritorio o notebooks Dispositivos móviles (smartphones y tablets) Requerimientos mínimos: Procesador: Dual Core o superior Memoria RAM: 4 GB mínimo Navegador web actualizado (Google Chrome, Edge, Firefox) Conexión a internet estable (mínimo 10 Mbps recomendado) Servidor (entorno backend) El sistema backend basado en Spring Boot puede ejecutarse en: Requerimientos mínimos: Procesador: 2 núcleos Memoria RAM: 4 GB mínimo Almacenamiento: 10 GB disponibles Sistema operativo: Windows, Linux o macOS Java JDK 17 o superior Compatibilidad Los dispositivos cliente se comunican con el servidor mediante protocolo HTTP/HTTPS, asegurando compatibilidad entre la interfaz web y los servicios backend. La infraestructura definida permite soportar correctamente las funcionalidades del sistema, incluyendo: Generación de PDF Envío de correos electrónicos Integración con API externa de WhatsApp

## Tipo de Interfaz de Software

API REST El sistema backend expone servicios mediante una API REST desarrollada en Spring Boot, la cual permite la comunicación entre el frontend y el servidor. Características: Uso de protocolo HTTP/HTTPS Intercambio de datos en formato JSON Endpoints para gestión de eventos, participantes y generación de resúmenes Integración con servicios externos (correo electrónico y API de WhatsApp) Esta interfaz permite la interoperabilidad entre distintos dispositivos y plataformas. Base de datos El sistema utiliza una base de datos para el almacenamiento de información relacionada con: Eventos de asados Participantes Cálculo de costos y resultados Características: Persistencia de datos estructurados Acceso mediante backend (no directo desde el cliente) Compatible con motores relacionales (ej: MySQL, PostgreSQL) Integración con servicios externos El sistema se integra con APIs externas para ampliar sus funcionalidades: Servicio de correo electrónico (envío de PDF) API de WhatsApp (envío de notificaciones) Estas integraciones permiten automatizar la comunicación con los usuarios finales. Compatibilidad con hardware Las interfaces de software definidas son totalmente compatibles con la infraestructura descrita en la interfaz de hardware, permitiendo: Ejecución del backend en servidores con Java Acceso desde navegadores web en dispositivos cliente Escalabilidad en entornos cloud

## Tipo de Interfaz de Usuario

• Interfaz web intuitiva • Acceso desde navegador

# Requisitos de aprobación del proyecto

• Cumplimiento de objetivos • Funcionamiento del sistema • Entrega de documentación • Presentación final aprobada

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Rodrigo Ampuero | Desarrollador | 07-04-2026 |  |
| 1.1 | Luis Sanchez | Analista | 13-04-2026 |  |
| 1.2 | Joaquín Meneses | Jefe Proyecto | 15-04-2026 |  |
| 1.3 | Rodrigo Ampuero | Desarrollador | 18-04-2026 |  |