# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 2 | 1.0 | Minuta |  | Rodrigo Ampuero |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14-03-2023 |  | Duoc UC | Cotizador de Asados |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Luis Sanchez | - Basados |  |  |
| - Joaquín Meneses |  |  | lu.sanchezh@duocuc.cl jo.menesesl@duocuc.cl r.ampuero@duocuc.cl |
| - Rodrigo Ampuero |  |  |  |

- Temas Tratados

Definición de idea de proyecto Evaluación de distintas ideas innovadoras Delimitamos preliminarmente el alcance del proyecto e investigamos el estado del arte Selección de proyecto: Plataforma web para organización de asados Definición de funcionalidades principales Posibles tecnologías a utilizar

Detalle Reunión

Analizamos distintas propuestas de aplicaciones innovadoras y decidimos desarrollar una plataforma web orientada a la planificación de asados. Se definió que la plataforma permitirá calcular automáticamente la cantidad de carne, carbón, bebidas y alcohol necesarios según la cantidad de participantes, registro de eventos anteriores Además, se incorporará un comparador de precios entre distintos comercios, cálculo de calorías estimadas, división automática de gastos y generación de un resumen compatible mediante WhatsApp. También se discutió la posible utilización de tecnologías como React para el frontend, Node o Spring Boot para el backend y MySQL como base de datos y lenguaje JAVAscript como lenguaje de programación a usar.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Idea Proyecto | Desarrollar plataforma web para organizar asados |
| - Funcionalidades | Incluir cálculo de insumos, comparador de precios y decisión de gastos |
| - Tecnologías | Investigar uso de React + Backend + BD + Java Script |
| Próxima Reunión | Revisar avance de levantamiento de requerimientos |
| Implementación entono de trabajo | Crear enlace GitHub (https://github.com/Joako-kvr/Proyecto_Titulo_Ampuero_Sanchez_Meneses) |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Determinar enfoque inteligencia de negocios o inteligencia artificial | - 18-03-26 | - Joaquin |
| - Definir requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto | - 18-03-26 | - Rodrigo |
| - Definir constituciòn del mockup | - 18-03-26 | - Luis |

Observaciones