Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS021 | 1.0 | Minuta de Reunión | Luis Sánchez |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 06-05-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Corrección de errores detectados en revisión del Sprint II

JM, RA, LS: Mejoras de UX en catálogo de productos y maestro asador

Detalle Reunión

RA: Identifica error donde botón 'Continuar' no avanzaba al paso del asador — corregido en CreateEvent.tsx

JM: Implementa NavbarAdmin diferenciado con badge 'Panel Admin' y accesos específicos

LS: Agrega componente Footer en páginas principales (Home, Login, Register, Profile)

Equipo decide crear rama arreglo_errores para separar correcciones del desarrollo principal

RA: Agrega proteínas veganas al catálogo (hamburguesas, chorizos, tofu)

JM: Implementa resumen lateral flotante en el catálogo de productos

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Rama arreglo_errores | Crear rama separada para corrección de errores sin afectar nueva-interfaz-evento |
| NavbarAdmin | Navbar diferenciado para administrador con accesos a estadísticas y gestión |
| Footer | Componente Footer consistente en páginas principales con logo y navegación |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Crear rama arreglo_errores y publicar en GitHub | 08-05-2026 | RA |
| Implementar proteínas veganas en mockData.ts | 08-05-2026 | JM |
| Agregar resumen lateral flotante en ProductCatalogStep | 08-05-2026 | LS |

Observaciones

Reunión de corrección de errores. Se separa el trabajo en rama dedicada para mantener el código limpio.

Duoc UC