Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS028 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 26-05-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Configuración de ambiente de pruebas en PC externo para la evaluación

JM, RA, LS: Gestión de credenciales y seguridad del repositorio GitHub

JM, RA, LS: Merge de rama debugeo a main

Detalle Reunión

RA: Instala ambiente desde cero en PC externo: Git 2.54.0, Node.js 24 LTS, Java 17 Microsoft OpenJDK, Maven 3.9.16

JM: Configura .env del frontend y application.properties del backend en el equipo externo

LS: Detecta que GitHub bloqueó push por API key de Anthropic expuesta en carpeta target

RA: Resuelve el bloqueo eliminando carpeta target del historial Git y actualizando .gitignore

Equipo actualiza credenciales de Anthropic con nueva API key válida

JM: Ejecuta merge de rama debugeo a main — 194 archivos actualizados, 9.712 inserciones

Equipo verifica que frontend y backend levantan correctamente en el PC externo

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Ambiente externo | Documentar pasos de instalación desde cero para replicar en PC del taller |
| Seguridad GitHub | application.properties en .gitignore — credenciales solo en variables de entorno locales |
| Merge a main | Rama debugeo mergeada a main con todo el Sprint III incluido |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Verificar funcionamiento completo del proyecto en PC externo | 27-05-2026 | RA |
| Preparar documentación faltante para evaluación: diagramas y plan de pruebas | 27-05-2026 | JM |
| Actualizar usuario administrador en Supabase Auth para acceso al panel admin | 27-05-2026 | LS |

Observaciones

Reunión de preparación para evaluación parcial 2. Ambiente externo configurado y código en main.

Duoc UC