Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS029 | 1.0 | Minuta de Reunión | Joaquín Meneses |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 28-05-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Revisión final del proyecto antes de evaluación parcial 2

JM, RA, LS: Preparación de documentación: diagramas de arquitectura, componentes y despliegue

JM, RA, LS: Actualización del documento de avance de sprint v5.0

Detalle Reunión

RA: Verifica funcionamiento del catálogo con 5.652 productos reales — 1.047 con precio vigente

JM: Implementa clasificación de rol admin desde Supabase Auth para acceso diferenciado al panel administrador

LS: Corre enriquecimiento IA con nueva API key — 852 productos con calorías confirmados

RA: Genera diagramas de arquitectura, componentes y despliegue para el repositorio

JM: Actualiza documento de avance de sprint a versión 5.0 con todos los avances del Sprint III

Equipo revisa lista de entregables del profesor — confirma documentos pendientes para el sábado 30/05

RA: Envía correo al profesor f.saldano@profesor.duoc.cl antes de las 08:30 del 30-05-2026 con link al repositorio

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Documentación final | Subir al repositorio: diagramas, minutas, plan de pruebas, avance sprint v5.0 |
| Correo repositorio | Enviar link de GitHub al profesor antes de las 08:30 del sábado 30-05-2026 |
| Demo presentación | Preparar demostración en vivo: wizard, catálogo con filtros, sugerencias IA, cotización |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Subir toda la documentación al repositorio GitHub main | 29-05-2026 | RA |
| Preparar PPT de presentación para evaluación parcial 2 | 29-05-2026 | JM |
| Enviar correo al profesor con link del repositorio antes de las 08:30 | 30-05-2026 | LS |

Observaciones

Reunión de cierre pre-evaluación. Proyecto completo y funcional. Documentación finalizada.

Duoc UC