Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS034 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 11-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

RA: Plan C — C-03 persistencia de nombre en perfil de usuario

RA: Plan C — C-05 endpoint de descarga directa de PDF del resumen del evento

RA: Análisis de brecha en endpoint /detalle que rechaza eventos en estado BORRADOR

Detalle Reunión

RA: Implementa C-03 — Profile.tsx ahora llama a supabase.auth.updateUser({ data: { nombre } }) al confirmar edición; agrega estado guardandoNombre y manejo de error con reversión

RA: El AuthContext ya escucha onAuthStateChange por lo que el nombre en el navbar se actualiza sin recargar página

RA: Implementa C-05 — agrega endpoint POST /api/notificaciones/resumen/pdf en NotificacionController que genera y retorna PDF como bytes con Content-Type: application/pdf

RA: Agrega función descargarResumenPdf() en notificacionApi.ts que descarga el PDF directo en el navegador usando URL.createObjectURL

RA: Agrega botón Descargar PDF en EventDetail.tsx junto al badge de estado del evento

RA: Detecta que GET /api/eventos/{id}/detalle rechaza explícitamente BORRADOR con 404 — protección legítima para EventDetail.tsx

RA: Diseña solución para C-02: endpoint nuevo GET /api/eventos/borrador/{idUsuario}/detalle sin restricción de estado, reutilizando lógica de construirDetalleDTO()

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| C-03 | Completado — nombre persiste en Supabase Auth y se refleja en navbar sin recarga |
| C-05 | Completado — descarga directa disponible desde el detalle del evento |
| C-02 | Postergado — requiere coordinación con JM para agregar endpoint nuevo sin romper el flujo actual |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Commit y push C-03 + C-05 a main | 12-06-2026 | RA |
| Coordinar con JM implementación de C-02 | 13-06-2026 | RA |

Observaciones

C-03 y C-05 implementados. Se identifica solución para C-02 que requiere coordinación con backend.

Duoc UC