Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS041 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 21-06-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

RA, JM, LS: Revisión final del proyecto antes de evaluación parcial 3

RA, JM, LS: Push de documentación EP3 al repositorio GitHub

RA, JM, LS: Preparación de la defensa oral — distribución de temas y tiempos

Detalle Reunión

RA: Sube documentación EP3 al repositorio: Manual de Usuario, Verificación de Alcances, Informe de Cierre, Diccionario v4, minutas BAS030-BAS041

JM: Prepara PPT de presentación EP3 con secciones: contexto, plan de pruebas, resultados, mejoras Plan C y no conformidades

LS: Revisa que el scraper corra correctamente con las nuevas variables de entorno en producción

Equipo distribuye temas para la defensa oral de 20 minutos: RA cubre Plan C y documentación; JM cubre backend y Plan B; LS cubre scraper, BD y resultados de pruebas

RA: Confirma que el backend levanta correctamente con mvn spring-boot:run y el frontend con npm run dev

Equipo acuerda enviar link del repositorio al profesor Fabián Saldaño antes de la presentación

Equipo repasa posibles preguntas del profesor sobre plan de pruebas, no conformidades y decisiones de arquitectura

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Distribución EP3 | RA: Plan C y docs · JM: backend y Plan B · LS: scraper y pruebas |
| Repositorio | Toda la documentación EP3 subida a rama main antes de la evaluación |
| Correo profesor | Enviar link del repositorio al profesor Fabián Saldaño previo a la presentación |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Enviar link del repositorio al profesor Fabián Saldaño | 21-06-2026 | LS |
| Preparar demo en vivo: wizard completo, catálogo con filtros, panel admin con métricas | 21-06-2026 | JM |
| Revisar última vez la documentación antes de imprimir o proyectar | 21-06-2026 | RA |

Observaciones

Reunión de cierre pre-evaluación EP3. Proyecto completo. Documentación finalizada. Equipo listo para la defensa.

Duoc UC