Resumen Reunión Retrospectiva – Sprint II

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| RETRO-02 | 1.0 | Resumen Retrospectiva | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Sprint |  |
| 21-04-2026 | Duoc UC | Sprint II |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

✅ ¿Qué salió bien?

• Configuración exitosa de Supabase PostgreSQL como BD principal del proyecto

• Scraper de Lider funcional con Playwright obteniendo productos y precios reales

• Backend Spring Boot con API REST operativo y conectado a Supabase

• División clara de tareas entre los integrantes del equipo desde el inicio

• Repositorio GitHub configurado con ramas organizadas por funcionalidad

⚠️ ¿Qué salió mal o fue difícil?

• El tiempo de configuración del ambiente de desarrollo fue mayor al esperado — Java, Maven y Node en cada PC tomó más de un día

• La limitación de 15 conexiones de Supabase en el plan gratuito generó errores en producción

• Falta de documentación inicial retrasó la integración entre frontend y backend

• Subestimamos la complejidad del scraping: los sitios cambian su estructura HTML con frecuencia

🔧 ¿Qué mejorar para el próximo sprint?

• Documentar el proceso de instalación del ambiente desde el primer día para replicarlo rápido

• Configurar HikariCP con máximo 3 conexiones para evitar superar el límite de Supabase

• Definir contratos de API (endpoints y DTOs) antes de comenzar a codificar el frontend

• Crear rama de pruebas separada para evitar afectar la rama principal con errores del scraper

| Acuerdos para el siguiente sprint |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción de mejora | Responsable | Plazo |
| Documentar pasos de instalación del ambiente de desarrollo | RA | Inicio Sprint II |
| Configurar HikariCP con límite de conexiones en application.properties | LS | Inicio Sprint II |
| Definir estructura de DTOs y endpoints antes de implementar el frontend | JM | Inicio Sprint II |
| Crear rama debugeo para aislar desarrollo del código en producción | RA | Inicio Sprint II |

Duoc UC

Resumen Reunión Retrospectiva – Sprint II

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| RETRO-02 | 1.0 | Resumen Retrospectiva | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Sprint |  |
| 09-05-2026 | Duoc UC | Sprint II |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

✅ ¿Qué salió bien?

• Wizard de creación de evento completamente funcional con 5 pasos: catálogo, asador, configuración, cotización y reparto

• Modal de verificación de edad implementado correctamente — bloquea alcohol para menores automáticamente

• Módulo de maestro asador con tarifa dinámica según número de asistentes funcionando bien

• Notificaciones por email (Gmail SMTP) y WhatsApp (Meta API) operativas

• Rediseño completo del perfil de usuario con datos reales de Supabase

• Navbar diferenciado para administrador con panel de gestión

• Logo oficial BASADOS integrado en toda la plataforma incluyendo el PDF

⚠️ ¿Qué salió mal o fue difícil?

• Conflictos frecuentes en GitHub al trabajar en la misma rama — generó código perdido en dos ocasiones

• El catálogo frontend seguía usando mockData.ts en vez de datos reales del backend — deuda técnica del Sprint II

• Las credenciales (API keys, contraseñas SMTP) se subieron accidentalmente al repositorio GitHub

• La integración del paso cotización fue más compleja que lo estimado por la cantidad de comercios y formatos de precio

• Falta de pruebas unitarias generó regresiones al modificar componentes compartidos

🔧 ¿Qué mejorar para el próximo sprint?

• Usar ramas individuales por funcionalidad y hacer Pull Requests con revisión antes de mergear

• Migrar definitivamente el catálogo a datos reales del backend antes de comenzar el Sprint II

• Nunca subir credenciales al repositorio — usar variables de entorno y .gitignore desde el inicio

• Estimar mejor las tareas de integración entre frontend y backend — asignar al menos el doble de tiempo

• Implementar al menos pruebas básicas de los endpoints más críticos

| Acuerdos para el siguiente sprint |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción de mejora | Responsable | Plazo |
| Migrar catálogo de mockData.ts a API REST real del backend | JM | Inicio Sprint II |
| Agregar todas las credenciales al .gitignore y usar variables de entorno | RA | Inicio Sprint II |
| Crear rama debugeo como rama principal de desarrollo del Sprint II | RA | Inicio Sprint II |
| Implementar tabla tipos en Supabase para clasificar productos | LS | Semana 1 Sprint II |
| Extender scraping a Tottus y Jumbo para ampliar cobertura de cotización | LS | Semana 2 Sprint II |

Duoc UC

Resumen Reunión Retrospectiva – Sprint II

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| RETRO-02 | 1.0 | Resumen Retrospectiva | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Sprint |  |
| 28-05-2026 | Duoc UC | Sprint II |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

✅ ¿Qué salió bien?

• Tabla tipos creada y 3.940 productos clasificados con queries SQL masivos en Supabase

• Filtros de catálogo por categoría y subfiltros por tipo implementados correctamente en el frontend

• IaService en Spring Boot integrado con Anthropic API — sugerencias IA funcionando en tiempo real

• Scraping extendido a 3 comercios: Lider, Tottus y Jumbo — cotización comparativa completa

• Enriquecimiento IA con Claude Haiku procesando calorías y tipo de 852 productos

• Error NaN en historial_precios resuelto con query SQL sin afectar la BD

• Merge exitoso de rama debugeo a main con más de 9.700 líneas de código nuevo

• Ambiente de desarrollo replicado exitosamente en PC externo para el taller

• Documentación completa generada: diagramas de arquitectura, componentes, despliegue, minutas y backlogs

⚠️ ¿Qué salió mal o fue difícil?

• La API key de Anthropic fue expuesta accidentalmente en GitHub — GitHub la bloqueó y hubo que revocarla y renovarla

• La carpeta target del backend se subió repetidamente al repositorio generando conflictos de archivos binarios

• El enriquecimiento de calorías no alcanzó a completar los 5.652 productos — solo 852 procesados al cierre del sprint

• Las sugerencias IA presentaron intermitencia por dependencia de la API key configurada en cada PC

• El tiempo de configuración del ambiente en PC externo fue más alto de lo esperado por diferencias en versiones de Java y Maven

• Falta de pruebas automatizadas generó dificultad para detectar regresiones al modificar el backend

🔧 ¿Qué mejorar para el próximo sprint?

• Implementar autenticación JWT en el backend para no depender de Supabase Auth en cada petición

• Crear script de arranque automatizado (PowerShell/bash) para levantar frontend y backend con un solo comando

• Completar el enriquecimiento de los 4.800 productos restantes con el servicio en background

• Implementar sistema de calificación de maestros asadores por parte de los usuarios

• Agregar plantillas de WhatsApp aprobadas por Meta para mensajería masiva

• Implementar pruebas unitarias con JUnit para los servicios críticos del backend

• Subir foto de perfil a los maestros asadores en el catálogo

| Acuerdos para el siguiente sprint |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acción de mejora | Responsable | Plazo |
| Completar enriquecimiento IA de los 4.800 productos pendientes | LS | Sprint III semana 1 |
| Implementar autenticación JWT en Spring Boot | JM | Sprint III semana 1 |
| Crear script de arranque automático del proyecto | RA | Sprint III semana 1 |
| Implementar sistema de calificación de maestros asadores | JM | Sprint III semana 2 |
| Aprobar plantillas WhatsApp en Meta Business | LS | Sprint III semana 2 |
| Agregar pruebas unitarias JUnit para IaService y CotizacionService | JM | Sprint III semana 2 |

Duoc UC