Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS017 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 22-04-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Revisión del avance del módulo frontend y definición de nueva interfaz de creación de eventos

JM, RA, LS: Planificación del catálogo de productos para el wizard de creación de eventos

Detalle Reunión

RA: Presenta propuesta de nueva interfaz para el módulo 'Crear Evento' con flujo wizard en múltiples pasos

JM: Propone estructura del catálogo de productos con categorías: proteínas, bebestibles, insumos y ensaladas

LS: Revisa integración del backend con el frontend y confirma endpoints disponibles

Equipo acuerda reemplazar el módulo actual por la nueva interfaz de catálogo con selección visual de productos

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Nueva interfaz Crear Evento | Implementar wizard de 4 pasos: catálogo → configuración → cotización → reparto |
| Catálogo de productos | Diseñar tarjetas de producto con precio, calorías y comercio de referencia |
| Integración frontend-backend | Mantener llamadas REST existentes sin modificar endpoints del backend |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Implementar componente ProductCatalogStep con filtros por categoría | 26-04-2026 | JM |
| Integrar nuevo CreateEvent.tsx con el catálogo | 26-04-2026 | RA |
| Verificar compatibilidad del backend con nueva estructura de datos | 26-04-2026 | LS |

Observaciones

Reunión de planificación Sprint II. Se define arquitectura del nuevo módulo frontend.

Duoc UC