Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS019 | 1.0 | Minuta de Reunión | Joaquín Meneses |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 29-04-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Revisión del módulo de verificación de edad y catálogo expandido

JM, RA, LS: Planificación del servicio de maestro asador a domicilio

Detalle Reunión

RA: Presenta funcionamiento del modal de verificación de edad — aprobado por el equipo

JM: Catálogo expandido con vacuno (25 cortes), cerdo (19), pollo (16), cordero (14), pescados y mariscos

LS: Propone agregar módulo de maestro asador como paso adicional en el wizard

Equipo define estructura de datos del asador: nombre, RUT, teléfono, correo, calificación, zonas y tarifas

RA: Define que el costo del asador se mostrará separado del costo de productos

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Módulo Maestro Asador | Crear paso adicional entre catálogo y configuración |
| Tarifa dinámica | Calcular tarifa del asador según número de participantes del evento |
| Costo separado | Mostrar costo del asador como ítem independiente en el resumen |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Implementar AsadorStep.tsx con catálogo de 5 maestros simulados | 05-05-2026 | JM |
| Integrar paso asador CreateEvent.tsx | 05-05-2026 | RA |
| Actualizar logo en PDF y frontend con nueva imagen oficial BASADOS | 05-05-2026 | LS |

Observaciones

Reunión de avance Sprint II. Se aprueba catálogo expandido y se planifica módulo de maestro asador.

Duoc UC