Minuta de Reunión

| N° | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS020 | 1.0 | Minuta de Reunión | Rodrigo Ampuero |
| Fecha | Ubicación | Proyecto |  |
| 05-05-2026 | Duoc UC | BASADOS – Plataforma de Planificación Inteligente de Asados |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Sánchez (LS) | Basados | +56933897748 | lu.sanchezh@duocuc.cl |
| Joaquín Meneses (JM) | Basados | +56964706772 | jo.menesesl@duocuc.cl |
| Rodrigo Ampuero (RA) | Basados | +56938633867 | r.ampuero@duocuc.cl |

Temas Tratados

JM, RA, LS: Revisión del módulo de maestro asador implementado

JM, RA, LS: Control de versiones y publicación en GitHub

JM, RA, LS: Revisión del PDF y actualización del logo

Detalle Reunión

JM: Presenta AsadorStep con pantalla de selección (Sí/No) y catálogo de 5 maestros asadores

RA: Muestra integración del paso asador — flujo: catálogo → asador → configuración → cotización → reparto

LS: Confirma actualización del logo en el PDF enviado por correo usando PdfService.java con iText

Equipo revisa proceso de control de versiones: se trabaja en rama nueva-interfaz-evento

RA: Detecta problema con carpeta target del backend en Git — se agrega a .gitignore

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Control versiones | Publicar todos los cambios del Sprint II en rama nueva-interfaz-evento |
| Logo PDF | Actualizar PdfService.java con nuevo logo y paleta de colores naranja |
| Perfil usuario | Rediseñar página de perfil mostrando datos reales del usuario logueado |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Hacer commit y push de todos los cambios Sprint II a GitHub | 05-05-2026 | RA |
| Actualizar PdfService.java con logo y colores nuevos | 05-05-2026 | LS |
| Rediseñar Profile.tsx con fecha de nacimiento y badge de mayoría de edad | 06-05-2026 | JM |

Observaciones

Reunión de cierre Sprint II. Se verifica funcionamiento completo y se sube el código a GitHub.

Duoc UC