Acta de Constitución

Plataforma web inteligente para la organización y planificación de asados grupales

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	4

Solución Propuesta	4

Objetivos del proyecto	4

Objetivos de desarrollo	5

Entregables	5

Descripción del sistema	6

Requerimientos de alto nivel	6

Premisas y restricciones	6

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	6

Tipo de Interfaz de Hardware	7

Tipo de Interfaz de Software	8

Tipo de Interfaz de Usuario	8

Requisitos de aprobación del proyecto	9

Aprobaciones y control de cambios	9

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | BASADOS |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Plataforma web inteligente para la organización y planificación de asados grupales |
|  | Fecha de inicio/fin | 03-2026 / 06-2026 |
|  | Cliente | Duoc UC |
|  | Patrocinador principal | Duoc Uc |
|  | Jefe de Proyecto | Joaquín Meneses Lillo |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Definición del proyecto | Marzo 2026 |
| Diseño de solución (diagramas) | Abril 2026 |
| Diseño de solución (diagramas) | Mayo 2026 |
| Integración IA y funcionalidades | Junio 2026 |
| Entrega final del proyecto | Junio 2026 |

## Presupuesto estimado

El proyecto no considera costos monetarios directos, ya que será desarrollado con herramientas de uso académico. Sin embargo, se consideran los siguientes recursos: • Tiempo de desarrollo del equipo • Uso de herramientas tecnológicas (software, IDE, plataformas cloud) • Infraestructura simulada para despliegue Costo estimado: $0 CLP (proyecto académico)

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

• Mejorar la organización de actividades sociales mediante tecnología • Reducir errores en la planificación de asados • Optimizar el uso de recursos y costos • Incorporar inteligencia artificial en procesos cotidianos • Generar una solución escalable con potencial de crecimiento

## Justificación del proyecto – Contexto

La organización de asados es una actividad frecuente en el contexto social chileno, sin embargo, actualmente se realiza de forma manual y desestructurada. Los usuarios utilizan múltiples herramientas no integradas, lo que genera desorden, errores en la estimación de insumos y dificultades en la gestión de gastos. En este contexto, surge la necesidad de una solución tecnológica que permita centralizar la información, automatizar el proceso y mejorar la toma de decisiones.

## Problema-Necesidad

La planificación de asados grupales presenta múltiples dificultades, tales como: • Falta de organización entre participantes • Mala estimación de insumos • Gastos mal distribuidos • Falta de comparación de precios • Información dispersa Esto genera ineficiencia, errores y una experiencia negativa para los usuarios.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

BASADOS es una plataforma web que permite planificar asados de forma eficiente, integrando funcionalidades como: • Cálculo automático de insumos • Comparación de precios entre comercios • División de gastos entre participantes • Cálculo estimado de calorías del evento • Generación de recomendaciones mediante inteligencia artificial • Servicio de asado a domicilio • Generación de resumen y envío por WhatsApp La solución busca automatizar el proceso de planificación, mejorar la experiencia del usuario y optimizar la toma de decisiones.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una plataforma web funcional para la planificación de asados. | Sistema operativo con funcionalidades principales implementadas. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | Aplicación sin errores críticos y con resultados consistentes. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Cumplir con los tiempos establecidos. | Entrega del proyecto dentro del plazo definido. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Optimizar el uso de recursos. |  | Desarrollo del proyecto sin costos adicionales. |

## Objetivos de desarrollo

• Diseñar la arquitectura del sistema • Implementar funcionalidades principales • Integrar inteligencia artificial • Desarrollar base de datos • Validar el funcionamiento del sistema

## Entregables

• Acta de constitución • Diagramas (UML, actividades, Ishikawa) • Mockups del sistema • Código fuente del sistema • Presentación final • Documentación del proyecto

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

• Registro de eventos y participantes • Cálculo automático de insumos • Comparación de precios • División de gastos • Generación de recomendaciones (IA) • Cálculo de calorías • Servicio a domicilio • Generación de reportes

## Premisas y restricciones

Premisas: • Acceso a internet • Usuarios con conocimientos básicos de tecnología Restricciones: • Tiempo limitado de desarrollo • Proyecto de carácter académico • Uso de herramientas disponibles

## Riesgos iniciales de alto nivel

• Dificultad en integración de APIs • Problemas en implementación de IA • Limitaciones de tiempo • Errores en desarrollo del sistema

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

• Lenguaje: Java • Arquitectura: Cliente-servidor • Base de datos: Relacional • IA: Árbol de decisión • Cloud: Implementación en entorno PaaS

## Tipo de Interfaz de Hardware

• Computadores y dispositivos móviles

## Tipo de Interfaz de Software

• API REST • Base de datos

## Tipo de Interfaz de Usuario

• Interfaz web intuitiva • Acceso desde navegador

# Requisitos de aprobación del proyecto

• Cumplimiento de objetivos • Funcionamiento del sistema • Entrega de documentación • Presentación final aprobada

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |